Παρατηρήσεις Hypersystems για την διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών του ΣΗΔΕ

16/11/2017, ΠΠ

Ο χρόνος υλοποίησης των 5 εβδομάδων δεν επαρκεί για την ποιοτική και ποσοτική ολοκλήρωση του έργου καθώς εκτός από το ΣΗΔΕ περιλαμβάνει και 4 διακριτά υποσυστήματα καθώς και εξοπλισμό (scanner).  Πιστεύουμε ότι μόνο για το ΣΗΔΕ ο χρόνος που απαιτείται είναι τουλάχιστον 2-3 μήνες και αν παραμείνουν όλα αυτά που ζητούνται τότε ο χρόνος θα πρέπει να είναι 5-6 μήνες. Ενδεικτικά ζητούνται:

- Πλήθος λειτουργικών προδιαγραφών από τις οποίες κάποιες μπορεί να μην είναι πλήρως διαθέσιμες και να απαιτείται υλοποίηση

- Υλοποίηση διαδικασιών προσωπικού (άδειες κλπ)

- Υλοποίηση 2 υποθέσεων

- Υλοποίηση υποσυστήματος δημοσίων συμμβάσεων και έργων με διασύνδεση με το λογιστήριο του φορέα

- Προμήθεια εξοπλισμού (3 scanner)

- Εγκατάσταση αρχικά σε υποδομή του αναδόχου

Όλα αυτά ανεξάρτητα, από το αν ο ανάδοχος τα έχει έτοιμα, θα χρειαστούν παραμετροποιήσεις και προσαρμογές καθώς δεν τηρούνται ίδιες διαδικασίες σε όλα τους φορείς.

Οσον αφορά τις αιτούμενες εφαρμογές εκτός ΣΗΔΕ, να επιτρέπεται να προσφερθεί εφαρμογή από τρίτο κατασκευαστή καθώς δεν είναι απαραίτητο όποιος έχει ΣΗΔΕ να έχει και εφαρμογή για δημόσιες συμβάσεις κλπ.

Η αρχική εγκατάσταση ζητείται να γίνει σε εξοπλισμό του αναδόχου (servers). Να προβλεφθεί η περίπτωση εγκατάστασης σε cloud ανεξάρτητης υποδομής.

Να μην είναι απαραίτητη η ύπαρξη native mobile εφαρμογής αλλά απλά web εφαρμογής. Επίσης δεν μπορεί να υπογραφεί ψηφιακά ένα έγγραφο από mobile με token.

Η πρωτοκόλληση των εγγράφων ζητείται να γίνεται σε κάθε βαθμίδα του οργανογράμματος (τμήμα, δ/νση κλπ). Αυτό προσομειώνει τον χειρόγραφο τρόπο λειτουργίας που έπρεπε να υπάρχει βιβλίο πρωτοκόλλου σε κάθε υπηρεσία για να καταγράφει τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα. Σε ένα ΣΗΔΕ όμως όπου όλα καταγράφονται και διακινούνται μέσω του workflow δεν χρειάζεται να καταγράφονται διαφορετικοί αριθμοί πρωτοκόλλου (εξερχόμενα από μια δ/νση, εισερχόμενο σε άλλες κλπ). Η ταυτότητα του εγγράφου πρέπει να είναι μοναδική με βάση έναν γενικό αριθμό πρωτοκόλλου. Κάθε υπηρεσία βλέπει τα διακινούμενα έγγραφα ανάλογα με τα permissions που έχει.

Η ενσωμάτωση ψηφιακών υπογραφών από τον browser στην περίπτωση που υπάρχει token απαιτεί τη χρήση java. Δεν μπορεί με javascript λόγω ασφάλειας (σελ. 59, α.α. 44)

Θα πρέπει να αναφερθεί τι υποδομή θα έχει διαθέσιμη ο φορέας αναλυτικά για τους servers και τους σταθμούς εργασίας (αναλυτικά στοιχεία εξοπλισμού και λογισμικού) για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τι επιπλέον μπορεί να χρειαστεί (βλ. σελ. 62 α.α 5-6).

Όσον αφορά την υπάρχουσα κατάσταση θα θέλαμε να αναφερθούν ο συνολικός αριθμός εγγράφων ανά έτος (με βάση π.χ. κεντρικό αρ. πρωτ.) και οι εφαρμογές τν οποίων τα δεδομένα θα μεταπέσουν στο νέο σύστημα (π.χ. ηλ/κό πρωτόκολλο) με ένδειξη του όγκου μεταδεδομένων και εγγράφων.

Η ζητούμενη εγγύηση περιλαμβάνει την επιτόπου ανταπόκριση εντός 2 ωρών από τεχνικό της εταιρίας. Ο χρόνςο δεν επαρκεί για εταιρία εκτός Πάτρας. Να προστεθεί η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω VPN. Επίσης στη σελ. 36 αναφέρει για βλάβη σε εξυπηρετητή το οποίο μάλλον είναι εκ παραδρομής.

Οι ψηφιακές υπογραφές (προσυπογραφές και συνυπογραφές)  για τις περιπτώσεις των σχεδίων να μην είναι απαραίτητο να είναι ορατές.

Όσον αφορά τη ροή των σχεδίων για υπογραφή και παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι αν υπάρχουν παρατηρήσεις από υπογράφοντες, τα σχέδια θα πρέπει να επιστρέφουν στον συντάκτη, να διορθώνονται και μετά να μαζεύουν πάλι όλες τις υπογραφές.

Τέλος παραθέτουμε ορισμένες προδιαγραφές που θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικές:

D1: 7, 13, 16,

D2: 1, 4 (επιλογές για τα email), 8, 17 (παρ. 6), 32 (παρ. 5) , 40, 41, 44, 45, 47 (παρ. 2), 48 (θέλει διευκρίνηση), 49 (να μην είναι υποχρεωτικοί όλοι οι τρόποι), 54, 58, 59, 60, 61

Αν ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν 130 προδιαγραφές, πολλές εκ των οποίων έχουν υποπαραγράφους και όλες είναι υποχρεωτικές, θεωρούμε ότι είναι υπερβολικό και πολύ αυστηρό. Μια σωστή αναλογία υποχρεωτικών και επιθυμητών θα ήταν 70 – 30.

Τέλος για πληρέστερη προσέγγιση θα πρέπει να βγει σε διαβούλευση το συνολικό τεύχος διακήρυξης με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Επίσης θα πρέπει να ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους στα πλαίσια της διαβούλευσης και μετά τις παρατηρήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές να δώσουμε ενδεικτικό προϋπολογισμό.